РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26.05.2025 | с. Казачинское | № 169-п |
| --- | --- | --- |

Об  актуализации схемы теплоснабжения Казачинского муниципального района на 2025 год

В целях обеспечения безопасности и надежности теплоснабжения потребителей, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь ст.21 Устава Казачинского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Приступить к актуализации схемы теплоснабжения Казачинского муниципального района (далее - схема теплоснабжения) на 2025 год.

2.Назначить ответственным лицом за актуализацию схемы теплоснабжения начальника отдела архитектуры строительства и ЖКХ администрации Казачинского муниципального района Шармар С.В.

3.Утвердить  график  актуализации  схемы  теплоснабжения согласно приложению № 1.

4.Утвердить форму уведомления о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год согласно приложению № 2.

5.Признать утратившим силу:

-постановление администрации Казачинского сельсовета  от 23.01.2024 года № 9-п «Об актуализации схемы теплоснабжения Казачинского  района на 2025 год»;

-постановление администрации Галанинского сельсовета  от 21.11.2023 года № 76-п «Об актуализации схемы теплоснабжения Галанинского сельсовета на 2025 год»;

-постановление администрации Момотовского сельсовета  от 21.11.2023 года № 60-п «Об актуализации схемы теплоснабжения Момотовского сельсовета на 2025 год»;

-постановление администрации Вороковского сельсовета  от 28.11.2023 года №65-п «Об актуализации схемы теплоснабжения Момотовского сельсовета на 2025 год».

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы Казачинского района по оперативной работе Е.В. Савкова.

7.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                                                                      Ю.Е. Озерских

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Казачинского района

от 26.05.2025 № 169-п

ГРАФИК

актуализации схемы теплоснабжения

| №п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение уведомления о начале актуализации схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Казачинского муниципального района | В течении 3 рабочих дней со дня принятия решения об актуализации схемы теплоснабжения до 24.05.2025г. | Городилова О.В Шармар С.В. |
| 2 | Прием предложений от ресурсоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации схемы теплоснабжения | до 27.05.2025г. | Шармар С.В. |
| 3 | Размещение в полном объеме проекта актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Казачинского муниципального района | до 10.06. 2025г. | Городилова О.В Шармар С.В. |
| 4 | Начало проведения публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения | Не позднее 15 календарных дней со дня окончания срока сбора замечаний и предложений до 27.05.2025 | Шармар С.В. |
| 5 | Размещение протокола публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения официальном сайте администрации Казачинского муниципального района | В течении 3 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний До 08.06.2025 | Городилова О.В Шармар С.В. |
| 6 | Утверждение актуализированной схемы теплоснабжения | В течении 7 рабочих дней со дня размещения протокола публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения До 15.06.2025 | Глава района Озерских Ю.Е. |
| 7 | Размещение в полном объеме актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте администрации Казачинского муниципального района | До 01.07.2025 | Городилова О.В Шармар С.В. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Казачинского района

от 26.05.2025 № 169-п

УВЕДОМЛЕНИЕ

о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения Казачинского муниципального района на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Казачинского муниципального района уведомляет о начале актуализации схемы теплоснабжения Казачинского муниципального района в 2025г. (на 2025г.)

Существующие схемы теплоснабжении с. Галанино, с. Казачинское, с. Момотово, с. Вороковка Казачинского муниципального района размещены на официальном сайте администрации в сети Интернет https://mokazrn.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/zhkh/ , в разделе «ЖКХ»

Актуализации подлежат следующие данные:

а) Значения существующей и перспективной максимальной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения между теплоснабжающими организациями и потребителями котельной Казачинского сельсовета Казачинского района;

б) Зоны действия источников тепловой энергии  Казачинского района;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Сведения о действующих на момент актуализации схемы инвестиционных программах	теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории района, а также предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных п. 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, можно получить путем направления официального запроса в администрацию Казачинского муниципального района. Юридические лица, желающие приступить к актуализации схемы теплоснабжения с учетом замечаний и предложений, обязаны направить уведомление об этом в администрацию Казачинского муниципального района по адресу:

663100 Казачинский район, с.Казачинское, ул.Советская,144

телефон: 8 39196 22105 электронная почта  sharmar.sv@admkazach.krskcit.ru

Ответственное лицо – Шармар Светлана Владимировна.